武胜县环卫一体化经营权项目实施方案

# 第一章  前言

党的十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出，允许社会资本通过多种合法合规方式参与城市资源开发与运营。《住房和城乡建设部关于建立健全农村生活垃圾收集、转运和处置体系的指导意见》（建村规〔2019〕8号）明确农村环卫体系建设需“统筹县、镇、村三级设施和服务”，加强收运处置设施建设，健全运行管护机制，鼓励采用政府和社会资本合作等方式引导社会资本参与设施建设和管护，探索建立城乡环卫一体化体制机制。

参照相关政策导向以及结合本地实际发展需求，武胜县人民政府拟对武胜县城乡环卫体系资源运营项目进行市场化运作。武胜县人民政府授权武胜县综合行政执法局作为项目实施机构，负责本项目武胜县城乡环卫体系资源运营出让工作的具体实施。武胜县综合行政执法局将把武胜县城区乡镇特定范围环卫体系资源的经营权出让给经营主体，由该经营主体依据相关法规和合同约定，在授权期限内，对武胜县环境卫生进行清理与维护，保障武胜县城乡生活环境干净整洁，为当地城乡居民构建舒适安逸的生活环境，助力提升城市卫生环境形象。

# 第二章  项目基本情况

2.1项目名称

武胜县环卫一体化经营权项目

2.2项目实施机构

武胜县综合行政执法局

2.3项目性质

存量

2.4项目地点

本项目地点为武胜县行政区域范围内

2.5项目运作方式

本项目采用存量项目经营权市场化运作模式，政府部门将建设好的项目的一定期限的经营权，有偿出让给投资人，由其进行运营管理；投资人在约定的期限内通过经营收回全部投资并得到合理的回报，双方合约期满之后，投资人再将该项目交还政府部门或原企业的一种运作方式。

2.6项目基本经济技术指标

2.6.1项目规模

本项目主要包括：清扫保洁服务、公厕管理、垃圾收运、城乡环卫一体化设施设备更新建设。

（1）清扫保洁服务：作业总面积约为3384421.81平方米（具体面积以测绘提供的准确面积为准）。

（2）垃圾收运：负责23个乡镇共计324个村、社区，共计3240垃圾桶（果皮箱）的收集工作。

（3）公厕管理：负责服务范围内城乡100座公厕内卫生、墙面及墙外五米范围内环境卫生保洁。

（4）城乡环卫一体设施设备更新：包括垃圾收集装置更新、垃圾集中收集点电子标签、广告宣传牌、智慧环卫系统、智慧广播系统、运营设施工程等。

表2-1项目服务规模表

| 项目 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清扫保洁服务系统 | 机扫面积 | 746,326.56 | 平方米 |  |
|  | 人工清扫面积 | 1,472,498.95 | 平方米 |  |
|  | 绿化保洁 | 968,692.03 | 平方米 |  |
|  | 广场保洁 | 196,904.27 | 平方米 |  |
|  | 合计 | 3,384,421.81 | 平方米 |  |
| 城乡公厕管理 | 城乡公厕 | 100 | 座 |  |
| 垃圾清运 | 村、社区个数 | 垃圾箱个数 | 个 |  |
| 沿口镇 | 42 | 420 | 个 |  |
| 烈面镇 | 23 | 230 | 个 |  |
| 中心镇 | 18 | 180 | 个 |  |
| 飞龙镇 | 17 | 170 | 个 |  |
| 乐善镇 | 20 | 200 | 个 |  |
| 万善镇 | 14 | 140 | 个 |  |
| 龙女镇 | 14 | 140 | 个 |  |
| 三溪镇 | 14 | 140 | 个 |  |
| 赛马镇 | 14 | 140 | 个 |  |
| 胜利镇 | 14 | 140 | 个 |  |
| 金牛镇 | 14 | 140 | 个 |  |
| 礼安镇 | 14 | 140 | 个 |  |
| 华封镇 | 8 | 80 | 个 |  |
| 街子镇 | 14 | 140 | 个 |  |
| 清平镇 | 14 | 140 | 个 |  |
| 万隆镇 | 14 | 140 | 个 |  |
| 石盘镇 | 9 | 90 | 个 |  |
| 鸣钟镇 | 14 | 140 | 个 |  |
| 宝箴塞镇 | 9 | 90 | 个 |  |
| 鼓匠乡 | 8 | 80 | 个 |  |
| 猛山乡 | 14 | 140 | 个 |  |
| 双星乡 | 14 | 140 | 个 |  |
| 真静乡 | 14 | 140 | 个 |  |
|  | 共计 | 3240 | 个 |  |

表2-2城乡环卫一体化设施设备更新建设明细表

| 序号 | 费用名称 | 估算投资（万元） |  |  |  | 技术经济指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑安装工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 工程量 | 单价（元） |
| 一 | 工程建设费用 | 861.00 | 2632.70 | 0.00 | 3493.70 |  |  |  |
| 1 | 垃圾收集装置更新 | 0.00 | 97.20 | 0.00 | 97.20 | 套 | 3240.00 | 300.00 |
| 2 | 垃圾集中收集点电子标签 | 226.80 | 0.00 | 0.00 | 226.80 | 套 | 648.00 | 3500.00 |
| 3 | 广告宣传牌 | 259.20 | 0.00 | 0.00 | 259.20 | 套 | 648.00 | 4000.00 |
| 4 | 智慧环卫系统 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 |  |  |  |
| 4.1 | 环卫设备智能监控与管理平台 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 套 | 1.00 | 2200000.00 |
| 4.2 | 深埋式垃圾收集装置垃圾量检测系统 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 套 | 1.00 | 800000.00 |
| 4.3 | 设施可视化规划管理系统 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 套 | 1.00 | 300000.00 |
| 4.4 | 环卫车辆监管子系统 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 套 | 1.00 | 250000.00 |
| 4.5 | 环卫人员监管子系统 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 套 | 1.00 | 200000.00 |
| 5 | 智慧广播系统 | 0.00 | 712.80 | 0.00 | 712.80 |  |  |  |
| 5.1 | 智慧广播系统 | 388.80 | 0.00 | 0.00 | 388.80 | 套 | 324.00 | 12000.00 |
| 5.2 | 终端设备 | 0.00 | 324.00 | 0.00 | 324.00 | 套 | 324.00 | 10000.00 |
| 5.3 | 乡村环境治理多功能宣传屏 | 0.00 | 388.80 | 0.00 | 388.80 | 套 | 648.00 | 6000.00 |
| 6 | 运营设备工程 | 0.00 | 1822.70 | 0.00 | 1822.70 | 套 | 324.00 | 50.00 |
| 6.1 | 18 吨吊装式垃圾车 | 0.00 | 1380.00 | 0.00 | 1380.00 | 辆 | 46.00 | 300000.00 |
| 6.2 | 环卫电动三轮车 | 0.00 | 283.50 | 0.00 | 283.50 | 辆 | 378.00 | 7500.00 |
| 6.4 | 洒水车 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 辆 | 5.00 | 300000.00 |
| 6.2 | 车辆 GPS 系统 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | 套 | 46.00 | 2000.00 |

2.6.2经营期限

本项目经营期限20年，本项目为经营权购置及环卫一体化更新建设期2年，运营期18年。合作期满后，中标经营权获得者将项目经营权无偿移交给武胜县人民政府指定的其他机构。

2.6.3经营范围

为武胜县清扫保洁服务、公厕管理、垃圾收运20年经营权，其中包括：清扫保洁服务作业总面积约为3384421.81平方米、垃圾收运负责城乡324个村、社区垃圾堆放点及3240个垃圾桶（果皮箱）的收集工作、公厕管理负责服务范围内100座公厕内卫生、墙面及墙外五米范围内环境卫生保洁。经营权获得者面向武胜县社会公众提供城市环境卫生清洁服务。

2.6.4公益属性规划

项目开始后将设置相应的公益岗位，优先吸纳本地居民，尤其是低收入群体、就业困难人员，设置一定比例定向招聘底层群众，为其提供稳定的岗位与职业培训。同时，在后续的运营过程中，积极倡导居民实行垃圾分类，在每个垃圾收集地块设置相应的倡导标语。

2.6.5资产价值

根据四川永道合资产评估有限责任公司出具的《武胜县综合行政执法局拟了解资产价值涉及的武胜县环卫一体化位经营权价值》（xxx号），本项目评估经营价值：17761.00万元。

2.6.6投资规模和资金来源

根据四川永道合资产评估有限责任公司出具的《武胜县综合行政执法局拟了解资产价值涉及的武胜县环卫一体化经营权价值》（xxx号），本项目评估经营价值：17761.00万元。项目为经营权有偿出让项目，取得方需对项目进行提升改造，项目投资包含存量资产经营权出让价值和提升改造投资。

资金来源：本项目资金来源为经营权获得者自筹，项目资本金应不低于本项目经营权出让价值的20.00%。

2.6.7项目回报机制

# 本项目为具有用户付费的经营性项目，回报机制为用户付费，项目经营方负责本项目的运营、维护、移交工作。项目经营期间，经营权获得者在项目中投入的资本性支出和设备支出可以通过环境卫生清洁收费获得用户付费收入，经营方自负盈亏。

2.6.8项目资产运营和效益情况

经测算，经营权获得者通过本项目的运营，在项目经营期内收入104890.59万元，其中镇街居民收费收入20204.83万元、农村居民收入18184.29万元、工商户收费8176.41万元、规模养殖户收费3815.63万元、柑橘种植合作社垃圾处理收费54509.43万元。运营成本共计48571.05万元，包括人员工资及福利、维护费、燃料及动力费用、营业费用、折旧费、摊销费、财务成本费用。根据财务测算结果，测算得出本项目投资内部收益率（所得税后）9.40%。

表2-5主要经济数据及指标汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 经济数据 |  |  |  |
| 1 | 总投资 | 万元 | 22049.59 |  |
| 2 | 资金筹措 | 万元 | 22049.59 |  |
| 3 | 成本费用 | 万元 | 67514.61 |  |
| 4 | 项目收入 | 万元 | 104890.59 |  |
| 5 | 税金及附加 | 万元 | 593.81 |  |
| 6 | 利润总额 | 万元 | 36782.18 |  |
| 7 | 所得税费用 | 万元 | 9195.54 |  |
| 8 | 净利润 | 万元 | 27586.63 |  |
| Ⅱ | 财务评价指标 |  |  |  |
| 1 | 投资利润率(税前） |  | 9.27% |  |
| 2 | 投资利润率(税后） |  | 6.95% |  |
| 3 | 全部投资财务净现值（税前） | 万元 | 13677.63 | Ic=5.5% |
| 4 | 全部投资财务净现值（税后） | 万元 | 8309.54 |  |
| 5 | 全部投资静态回收期（税前） | 年 | 8.83 |  |
| 6 | 全部投资静态回收期（税后） | 年 | 10.12 |  |
| 7 | 全部投资动态回收期（税前） | 年 | 11.87 |  |
| 8 | 全部投资动态回收期（税后） | 年 | 14.41 |  |
| 9 | 全部投资内部收益率（税前） |  | 11.89% |  |
| 10 | 全部投资内部收益率（税后） |  | 9.40% |  |
| 11 | 借款偿还期 | 年 | 20 | 含建设期2年 |
| 12 | 盈亏平衡点 | 万元 | 3592.51 |  |

# 第三章  项目必要性及可行性

# 3.1项目实施必要性

# 3.1.1有利于提高环卫作业的服务质量

# 实行环卫市场化运作，引入市场竞争机制可以有效解决长期以来环卫行业由政府包揽、难以激发内部活力、作业服务效益低等问题。市场化运作后，运动员、裁判员分立，有监管、有考核，激发了环卫作业企业的内在动力，增强了企业职工的质量意识和责任意识，提高了工作积极性。市场竞争也促使环卫企业更加注重作业质量，加强内部制度建设和管理，从服务质量中赢得信誉、挖掘效益。实现环卫业务中的全产业链和全要素一体化集中处理；降低环卫业务运营成本，提高环卫事业的运行效率和运行质量；优质的市场化环卫服务有助于改善城市环境，提升城市形象，提高市民生活质量和幸福感。

# 3.1.2有利于提高环卫队伍整体素质和保障职工利益

# 实行环卫行业市场化运作后，充分利用市场竞争机制，可以促进环卫企业不断发展，不断加强企业管理，不断提高环卫队伍素质，逐步解决环卫行业人员年龄结构老化、文化知识水平偏低等问题。同时，实行市场化运作后，有利于政府依法监督企业严格执行国家相关劳动用工管理制度，保障环卫工人社会保险和相应工资待遇，维护环卫工人利益。

3.1.2有利于降低政府管理成本和管理风险

由政府包揽环卫作业存在极高的风险，每年因环卫工人的死亡和意外事故引起的赔偿不断，支付费用高达数十万。因作业车辆引起的交通事故更是频频发生，引发赔偿和诉讼，造成管理被动，影响工作正常开展。同时，环卫工人因用工和待遇等问题经常信访，造成信访维稳压力较大。实行采购服务后，政府只负责监督、考核提供服务的公司，不会直接与环卫工人产生任何关系，上述问题均由提供服务的公司向环卫工人负责，大大降低了政府的行政管理成本和管理风险。

# 3.2项目实施可行性

# 3.2.1本项目属于可采用经营实施的领域

# 《国务院批转住房城乡建设部等部门关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》（国发〔2011〕9号）要求建立覆盖城乡的生活垃圾收运处理体系，明确政府主导责任与社会资本参与机制。同时，地方政府出台的一系列环卫一体化的相关规定，在符合规划与审批流程的前提下，授权给具备相应资质的经营权获得者进行开发与运营。本项目聚焦城市环境卫生清洁服务经营权，完全契合政策所规定的可采用经营实施的领域范畴，从根本上为项目的推进提供了坚实的政策依据与合法合规的保障基础。

# 3.2.2本项目符合国家产业发展的政策

# 环卫工作提质增效：国家出台的《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》（国办函〔2022〕7号），着重强调全面提高城镇环境基础设施供给质量和运行效率，推进环境基础设施一体化、智能化、绿色化发展，逐步形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络，推动减污降碳协同增效，促进生态环境质量持续改善，助力实现碳达峰碳中和目标。同时提出多项重点任务尤其是提升建设运营市场化水平，包括积极营造规范开放市场环境、深入推行环境污染第三方治理、探索开展环境综合治理托管服务等。本项目着重推进环卫一体化，提升当地环境卫生清洁效率，积极推进环卫工作市场化运营。

# 《住房和城乡建设部关于建立健全农村生活垃圾收集、转运和处置体系的指导意见》（建村规〔2019〕8号）明确农村环卫体系建设需“统筹县、镇、村三级设施和服务”，加强收运处置设施建设，健全运行管护机制，鼓励采用政府和社会资本合作等方式引导社会资本参与设施建设和管护，探索建立城乡环卫一体化体制机制。

# 本项目的实施，将通过对环卫资源的整合与优化配置，加快推进当地区域环境卫生治理，推动城乡环境卫生新格局，通过市场化运营政府监督，提升环境卫生工作质量，降低政府环卫工作成本，共同促进地区环卫新篇章。

# 第四章  决策草案形成相关情况

4.1调查研究情况​

为确保本项目决策的科学性和可行性，决策承办单位开展了广泛深入的调查研究。​

4.1.1内部调研​

组织专业团队对武胜县环卫服务工作现状进行全面摸底，成立多个勘察小组，分片区对县城及周边乡镇环卫工作情况，现有环卫公共设施情况，建立了完善的设施服务信息数据库。

4.1.2外部调研​

走访了本地居民、游客、企业等不同群体。向来往人员发放调查问卷，了解大众对当地环卫工作意见和建议，了解行业发展现状、存在的问题及对本项目的看法。此外，赴周边同类城市（如南充市、广安市等）考察学习环卫一体化经营权项目的成功经验和做法，实地参观了解当地的环卫一体化工作运营管理情况，与当地相关部门和经营主体进行深入交流，获取了宝贵的实践经验。​

4.1.3综合分析​

对武胜县经济社会发展状况、城乡规划、产业布局等进行了系统研究，结合收集到的各类数据和信息，组织专家进行专题研讨，分析项目实施的可行性、面临的风险及应对措施，为项目实施方案的制定提供了坚实的依据。​

4.2协商协调情况​

在项目决策草案拟订过程中，决策承办单位与相关部门、单位进行了充分的协商协调。​

4.2.1部门协调​

先后与县发改局、财政局、市场监管局、自然资源和规划局、交通运输局等部门进行沟通协调，就项目的规划设计、资金安排、审批流程、监管、安全管理等事宜达成一致意见。各部门根据自身职责提出了建设性的意见和建议，为项目的顺利实施提供了保障。​

4.2.2公众参与​

通过政府网站、新闻媒体等渠道发布项目相关信息，公开征求社会公众的意见和建议，期间收到公众反馈意见并对合理的意见和建议进行了采纳和吸收，进一步完善了项目方案。​

4.3政策法规梳理情况​

决策承办单位全面梳理了与本项目相关的法律、法规、规章和政策。​

4.3.1法律层面​

涉及《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国循环经济促进法》《中华人民共和国政府采购法》等，明确项目在垃圾收集、垃圾清运、垃圾处理、垃圾分类等方面必须遵守的法律规定。​

4.3.2法规和规章层面​

依据《城市市容和环境卫生管理条例》《四川省城乡环境综合治理条例》等，规范环卫工作的作业标准、设置要求、日常管理、安全保障等内容。​

4.3.3政策层面​

衔接了国家及地方关于促进就业、生活垃圾分类、生活垃圾处理、环保与资源循环利用等相关政策，如《国务院关于促进就业工作的通知》《国务院批转住房城乡建设部等部门关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》《“十四五” 城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》等，确保项目实施方案与各项政策要求相协调，使项目在促进就业、生活垃圾处理等方面与国家和地方政策导向保持一致。​

# 第五章  效益分析

5.1社会效益

一是城乡环境面貌革新。项目实施之后改变原有城乡环境清洁体系，由原有政府运营改为政府监督，极大提升了环境卫生清洁效率。政府直接运营时，常因缺乏专业技术、管理经验和规模效应，导致服务质量不稳定，项目由企业管理具备成熟的运营体系，通过标准化作业、专业设备投入、技术赋能显著提升服务精度，城乡环境面貌焕然一新。

二是释放财政效能。经营权出让减少后续长期的财政支出，通过招标竞争，企业以“成本+合理利润”报价，相比政府自营的“预算软约束”更易实现成本可控。节省不必要的财政支出，同时反哺当地其他公共服务。

三是创造稳定就业岗位，惠及基层群体。项目运营需要大量的一线劳动力，企业可优先招聘当地居民，尤其是农村剩余劳动力、低收入人群、就业困难人员等，带动当地居民增收，直接为底层群众提供稳定收入来源，助力巩固脱贫成果。

四是带动相关产业发展。项目实施，企业开始自主经营时，会间接拉动环卫装备制造、智慧环卫技术（如物联网、大数据）、再生资源回收等产业链发展。企业为提升运营效率，可同本地设备厂商合作定制车辆，或引入智慧平台服务商开发管理系统，带动相关产业就业和技术升级，形成“公共服务优化-产业协同发展-社会福利提升”的正向循环。

5.2生态效益

一是全过程污染控制升级，减少生态环境负荷。

前端清扫，降低二次污染风险。传统政府自营中，清扫设备老化、作业不规范常导致“清扫污染”，专业企业通过技术升级可显著改善。中端转运，优化运输环节的生态影响。垃圾转运是污染高发环节，企业通过智能调度和设备升级实现“低耗、密封、高效”转运。末端处理，提升无害化与减量化水平。垃圾终端处理是生态保护的关键环节。政府自营时，因技术投入不足、标准执行松散，常出现“填埋不达标、焚烧不规范”等问题，企业为满足环保验收和长期运营资格，会严格执行终端处理标准。

二是垃圾分类深化与资源化利用，降低生态资源消耗。

政府自营模式下，垃圾分类常因“宣传不足、设施缺位、末端混运”流于形式，但企业以“经济效益+环保责任”为驱动，更易推动分类落地。企业进行垃圾分类后可与下游产业形成产业链供应链。厨余垃圾经生物处理转化为有机肥，反哺农业，减少化肥使用导致的土壤板结和水体富营养化；园林垃圾粉碎后用于生物质发电或堆肥，避免焚烧产生的碳排放；建筑垃圾资源化利用，减少开山采石和填埋占用耕地。

三是城乡全域覆盖，修复农村生态短板。

传统模式下，农村环卫“重收集、轻处理”，垃圾常被随意堆放于河道、沟渠、田间，导致“垃圾围村”“污水横流”，污染土壤、水源和农田，破坏农村生态系统。后续企业因承担 “全域运营”责任，会将农村垃圾纳入统一处理体系，保障了项目村落环境卫生，促进村镇生态发展。

5.3经济效益

本项目具有良好的经济效益，主要体现在以下几个方面：

从项目经营主体的角度来看，经测算，经营权获得者通过本项目的运营，在项目经营期内收入104890.59万元，其中镇街居民收费收入20204.83万元、农村居民收入18184.29万元、工商户收费8176.41万元、规模养殖户收费3815.63万元、柑橘种植合作社垃圾处理收费545.9.43万元。运营成本共计48571.05万元，包括人员工资及福利、维护费、燃料及动力费用、营业费用、折旧费、摊销费、财务成本费用。项目利润总额为36566.02万元，净利润为27424.51万元，投资财务内部收益率（所得税后）为9.40%，高于基准收益率5.00%，表明项目具有较强的盈利能力和投资价值，能够为经营主体带来合理的经济回报。​

从政府角度而言，通过将环卫服务经营权有偿出让给经营主体，能够获得一定的经营权出让收入，增加地方财政收入，降低政府财政负担，提升公共资金使用效率，在引入企业运营下，直接降低运营成本，减少财政重复投入，同时规避隐性债务风险。​

另外，项目的经济效益不仅限于环卫领域，更能通过改善区域环境品质，间接带动相关产业发展。良好的人居环境直接提升区域宜居性，推动房价稳步上涨，农村环卫改善后，带动乡村旅游收入增长。

# 第六章  项目运作方式

## 6.1项目运作原则

为了确保本项目的成功运作，在运作过程中须贯彻以下原则：

（1）严格执行国家法律、法规；

（2）项目实施过程坚持“公平、公正、公开”；

（3）保护国家、职工、债权人和其他各方合法权益；

（4）发挥经营权获得者技术和管理专业优势，提高公共产品和服务效率；

（5）转变政府职能，强化政府与经营权获得者协商合作；

（6）保护经营权获得者合法权益，保证经营的持续性和稳定性；

（7）兼顾经济性和公益性平衡，维护公共利益；

（8）理顺政企关系，完善经营制度。

## 6.2项目实施流程

## 武胜县人民政府作为本项目实施机构。

（1）武胜县人民政府授权武胜县综合行政执法局为本项目实施机构。

（2）武胜县综合行政执法局组织编制项目经营实施方案。

（3）武胜县人民政府对项目经营实施方案进行审批。

（4）武胜县综合行政执法局通过公开招标方式确定本项目的经营权获得者，本项目不再另成立项目公司。

（5）武胜县人民政府授权武胜县综合行政执法局与经营权获得者签署《经营权协议》，经营期内，由经营权获得者运营和管理，同时负责存量和维护等。

（6）本项目由政府方对存量环卫服务设施设备进行资产梳理，并将其经营权移交给经营权获得者，经营权获得者在授权的经营期限内经营，原则上经营期届满，经营权获得者应将所涉项目设施完好无偿移交予武胜县人民政府指定的其他机构。

## 6.3运作方式说明

## 6.3.1签订经营合同

由武胜县人民政府授权武胜县综合行政执法局与经营权获得者签订经营合同，该合同具体内容主要包括项目名称、内容；经营方式、区域、范围和期限；经营权出让费及付款方式；双方的权利义务；运营和服务；运营服务变更；运营维护与修理；项目运营收入；项目移交；不可抗力事件；协议的解除或终止；协议解除或终止后的移交程序；违约责任；争议解决；其他约定等重要事项。

### 6.3.2经营期限

本项目经营期20年，建设期两年，运营期18年。

### 6.3.3运营维护

# 经营方基于经营合同约定享有运维权，负责本项目的运营维护、管理。在运营维护期内，经营方负责项目的运营维护，使其经常处于良好的可使用状态。

# 第七章 环卫服务费收费标准

## 根据财政部、国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发的《市政公共资源有偿使用收入管理办法》（财税〔2016〕116号），县级及以上地方人民政府有权依据城市管理实际需求，依法依规确定本行政区域内实施有偿使用的市政公共资源项目。对于利用市政公共资源开展面向公众的经营活动且需收取费用的项目，若按法律法规规定纳入政府定价目录，其收费标准由价格主管部门明确。而依据《政府定价的经营服务性收费目录清单（2024年第1号）四川省目录》，生活垃圾处理收费被列入其中，按照相应的收费标准再结合当地经济情况进行合理定价。

## 7.1收费渠道

7.1.1基本情况​

本项目属于经营性项目，其回报机制为通过环卫一体化运营获取相关收益。武胜县综合行政执法局采用公开招标方式确定项目经营权获得者，并与之签订《经营权协议》。在经营期内，由经营权获得者负责项目的运营与管理，进而获取运营收入。

7.1.2类型构成​

为武胜县清扫保洁服务、公厕管理、垃圾收运20年经营权，其中包括：清扫保洁服务作业总面积约为3384421.81平方米、垃圾收运负责城乡324个村、社区垃圾堆放点及3240个垃圾桶（果皮箱）的收集工作、公厕管理负责服务范围内100座公厕内卫生、墙面及墙外五米范围内环境卫生保洁。​

7.2价格和收费标准的确定方法​

环卫一体化经营收费将由经营权获得者遵循市场规律，综合多维度因素科学确定价格和收费标准，具体方法如下：

（一）市场调研与数据收集

经营权获得者将定期开展市场调研，收集武胜县及周边区域生活垃圾清运收费，分析经营范围内不同区域垃圾收费处理情况，分析垃圾分类处理情况，进行资源回收循环利用获取收益。

（二）成本核算

全面核算环卫一体化运营成本，包括但不限于项目设施新建建设成本、日常维护成本（如清洁、设备检修）、人工成本、场地租赁成本（如有）等。将总成本按照设备使用期限，新建更新设施折旧进行分摊，计算出单位时间内的基础成本。在此基础上，结合预期利润率，制定出基于成本的初始价格。

（三）价值评估与分级定价

依据地区垃圾生产量、地块人口密度、垃圾转运距离、垃圾生产种类等因素，对不同地区环卫服务进行价值评估和分级。将环卫服务划分为A、B、C等不同等级，A级为养殖户和种植户垃圾量大、运输距离远清运成本较高，B为工商户，C级为街镇居民、农村居民。针对不同等级制定差异化的收费标准，A级收费按种植面积、养殖户数进行收费，B级工商户收费价格略高与C级，C级街镇居民、农村居民收费价格最低。

（四）动态调整机制

建立价格动态调整机制，根据市场供需变化、政策法规调整、成本波动等情况，定期（每季度或半年）对环卫工作难度和收费标准进行评估和调整。若环卫工作难度加大，垃圾清运成本增高，可适当上调价格；若环卫垃圾清运成本降低，工作量减少，则及时下调价格。

（五）明码标价与监管配合

明码标价：每半年或一年运营公司公开环卫服务收费标准，严格按照收费标准进行收费，收费标准公示前将由政府监督收费标准是否合理，杜绝高价收费。

反垄断管控：县发改局每半年开展一次专项检查，对涉嫌垄断违规行为的，依法启动调查程序；​

违规处理：对收费价格欺诈、哄抬价格等行为，县发改局依据《价格违法行为行政处罚规定》予以处罚，处罚结果纳入企业信用档案。

7.3收费渠道和方式的合法合规性​

7.3.1项目可采取的融资方式和资金成本​

本项目经营性突出，属于典型的经营性项目，经营权获得者可选择银行贷款、发行企业债券、项目收益债、资产证券化、REITs 等多种融资及再融资方式。在项目筹划前期，经与多家金融机构沟通对接发现，金融机构对于经营性强、收入来源稳定的项目，普遍给予较低的融资利率，项目整体融资成本基本可控。

7.3.2不新增地方政府隐性债务​

本项目所属领域尚无现行的财政运营补贴政策，不存在按规定补贴运营的情形，且未涉及额外新增地方财政未来支出责任，未以任何形式新增地方政府隐性债务，完全符合相关政策要求。​

# 第八章  项目盈利能力分析

8.1测算依据、原则及其他说明

按照国家发展改革委关于项目可行性研究的有关技术标准和参数标准规定，在确定基础数据与参数选取的基础上，本报告对项目的财务可持续性、债务资金的偿还能力等进行分析。分析依据如下：

1.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

2.《投资项目可行性研究指南》；

3.《投资项目经济咨询评估指南》；

4.《企业会计准则》；

5.国家及地方现行有关税收法规；

6.企业提供的有关技术、财务资料。

8.2项目收入测算

本项目收入测算细化到不同的收费群体进行不同收费标准收费，项目服务包括：镇街居民收费111200户；农村居民收费166800户；工商户收费30000户；规模化养殖户收费600户；柑橘种植合作社垃圾处理收费100000亩。

1.镇街居民收费

根据武胜及周边县市城市村镇生活垃圾处理收费标准作为参考，本项目镇街居民收费10元/月/户，共111200户，项目运营期收费率第一年按80%计算，第二年上升至85%，第三年开始往后收费率恒定90%，运营期内收入共计20204.83万元。

2.农村居民收费

根据武胜及周边县市村镇生活垃圾处理收费标准价格作为参考，本项目单价取6元/月/户，共166800户。项目运营期收费率第一年按80%计算，第二年上升至85%，第三年开始往后收费率恒定90%，运营期内收入共计18184.29万元。

3.工商户收费

根据武胜及周边县市城镇工商户生活垃圾收费标准作为参考，本项目单价取15元/月/户，共30000户。项目运营期收费率第一年按80%计算，第二年上升至85%，第三年开始往后收费率恒定90%，运营期内收入共计8176.41万元。

4.规模化养殖户收费

根据武胜及周边县市垃圾清运收费标准作为参考，并结合养殖户产生垃圾数量、清运运输成本、垃圾处理成本，本项目单价取350元/月/户，共350户。项目运营期收费率第一年按80%计算，第二年上升至85%，第三年开始往后收费率恒定90%，运营期内收入共计3815.63万元。

5.柑橘种植合作社垃圾处理收费

根据武胜及周边县市垃圾清运收费标准作为参考，并结合种植产生垃圾数量、清运运输成本、垃圾处理成本，本项目单价取30元/月/亩，共100000亩。项目运营期收费率第一年按80%计算，第二年上升至85%，第三年开始往后收费率恒定90%，运营期内收入共计54509.43万元。

8.3项目成本测算

本项目总成本费用主要包括经营成本、折旧摊销以及财务费用，运营期共计为67730.79万元。

1.其中经营成本主要包括燃料及动力费、工资及福利成本、维护费、营业费。具体如下：

（1）燃料及动力费

燃料动力费主要为环卫作业过程、垃圾清运处理用电费，运营期内项目燃料动力费共计8391.25万元。

（2）工资及福利

工资及福利费：配置管理人员共计23人，负责日常运营方面的管理，每人工资按照4000元/月计算；财务人员5人，负责运营过程中财务相关工作，每人工资按照3000元/月计算；普通员工648人，负责运营过程中各地区环卫基础工作，工资按照2200元/月计算。福利费均按照工资的14%计算。运营期内合计为37738.80万元。

（3）维护费

按固定资产原值的2%计取，每四年维护一次，运营期内共计343.26万元。

（5）营业费用

其它费用按营业收入的2%计，运营期内共计2097.74万元。

2.摊销费、折旧费

（1）摊销费

无形资产按照20年计提摊销，运营期第一年摊销费用为565.41万元，运营期内摊销费用共计16200万元。

（2）折旧费

折旧费按固定资产40年折旧计算折旧费用，运营期第一年折旧费164.43万元，运营期内折旧费共计2959.74万元。

8.4主要结论

1.现金流量分析

本项目计算期18年，现金流入111184.05万元，现金流出58306.34万元，所得税前净现金流量13453.94万元，所得税后累计净现金流量8117.74万元。

本项目根据现金流量分析测算出的盈利能力指标如下：

表8-1盈利能力指标表

| 全部投资 Ic=5% | 财务内部收益率 (IRR) | 静态投资回收期 （年） | 动态投资回收期 （年） | 净现值 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 税前 | 11.89% | 8.91 | 12.01 | 13453.94 |
| 税后 | 9.40% | 10.21 | 14.55 | 8117.74 |

以上指标表明：项目内部收益率均高于基准收益率5.00%的水平。

2.利润分析经测算（按项目经营期18年平均计算），本项目静态投资指标如下：

投资利润率（税前）9.27%

投资利润率（税后）6.95%

项目经营期内利润情况如下：

利润总额36782.18万元

净利润27586.63万元

3.不确定性分析

（1）盈亏平衡分析

基于本项目特点，本着谨慎性原则对固定成本变动平均额、可变成本平均额、营业收入、营业税金等指标进行了测算。

生产能力利用率=固定成本/（销售收入－可变成本－税金及附加），运营期年均生产能力利用率为61.65%。

盈亏平衡点=营业收入*生产能力利用率，运营期年均盈亏平衡点为3592.51万元。

项目盈亏平衡点较低，具有较强的静态抗风险能力。

图8-1盈亏平衡分析图

2.敏感性分析

选择项目收入、经营成本、总投资等因素，在±5%、±10%、±15%的幅度内进行变化测算对内部收益率、财务净现值以及项目偿债备付率的影响程度和敏感性程度。详见如下图表。

（1）分析营业收入、经营成本以及总投资对内部收益率的影响。

表8-2敏感性分析表（税后内部收益率IRR）

| 变化因素 | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目收入 | 4.46% | 6.22% | 7.86% | 9.40% | 10.86% | 12.26% | 13.60% |
| 经营成本 | 11.42% | 10.76% | 10.09% | 9.40% | 8.69% | 7.96% | 7.22% |
| 固定资产投资 | 11.79% | 10.92% | 10.13% | 9.40% | 8.72% | 8.09% | 7.50% |
| 基准收益率 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |

图8-2敏感性分析图

结果表明：项目收入对总投资最敏感，项目收入降低15%时，内部收益率为4.46%，项目收入增加15%时，内部收益率为13.60%；其次是固定资产投资，项目收入增加15%时，内部收益率为7.50%；经营成本增加15%时，内部收益率为7.22%。

（2）分析营业收入、经营成本以及总投资对财务净值的影响。

表8-3 税后财务净现值（NPV）变化

| 变化因素 | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目收入 | -919.85 | 2156.61 | 5233.08 | 8309.54 | 11386.01 | 14462.47 | 17538.94 |
| 经营成本 | 12597.26 | 11168.02 | 9738.78 | 8309.54 | 6880.30 | 5451.06 | 4021.82 |
| 固定资产投资 | 11389.63 | 10362.94 | 9336.24 | 8309.54 | 7282.85 | 6256.15 | 5229.45 |

图8-3净现值敏感性分析

结果表明：项目收入对财务净现值最为敏感，当项目收入降低15%时，财务净现值为-919.85万元；其次是经营成本，当固定资产投资增加15%时，财务净现值为4021.82万元；固定资产投资对财务净现值敏感性最小，固定资产投资增加15%时，本项目的财务净现值为5229.45万元。

以上指标表明，本项目作为经营性项目，投资指标较好，利润总额较高，具有良好的经济效益。

# 第九章  经营权协议框架草案及经营期限

## 9.1经营权协议框架草案

详见另册《经营权协议》

## 9.2经营期限

本项目经营期为20年；各存量环卫服务经营权交付之日起计算，具体以《经营权协议》为准。

# 第十章  经营权获得者应当具备的条件及选择方式

## 10.1经营权获得者确定方式

本项目实际情况，建议采用“公开招标”方式遴选经营权获得者。

## 10.2经营权获得者的资格条件

结合本项目的相关行业规范要求，本项目不允许以联合体形式参与竞买，经营权获得者应满足符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

经营权获得者具有环卫一天项目经营管理经验、专业能力、融资实力以及信用状况良好。

## 10.3经营权获得者确定

## 10.3.1详细评审办法

交易方式为：公开招标

# 第十一章  项目边界条件

## 11.1经营合作内容、范围、合作期限

### 11.1.1合作内容

经营权获得者通过支付项目经营权出让价款的形式取得本项目的经营权。经营权获得者在项目合作范围和期限内在《经营权协议》及相关法律、法规、行业标准的约定下，享有运营、维护上述项目设施并向社会民众提供相关环卫服务。在经营期届满或提前终止后，将项目设施完整、无偿的移交给政府指定的其他机构。

### 11.1.2合作范围

### 清扫保洁服务作业总面积约为3384421.81平方米、垃圾收运负责城乡324个村、社区垃圾堆放点及3240个垃圾桶（果皮箱）的收集工作、公厕管理负责服务范围内100座公厕内卫生、墙面及墙外五米范围内环境卫生保洁。

### 11.1.3合作期限

本项目经营期限为20年。

### 11.2经营权出让价款支付期限

竞得人须于成交通知书发出后10个工作日内签订《经营权协议》，成交后6个月内缴清全部价款（含竞买保证金转成交价款部分）。上述分期缴纳价款不收取相关利息。

### 11.3资产处置

经营期届满或提前终止的，经营权获得者应按照约定的移交标准和移交程序将项目资产完好无偿移交予政府方。

### 11.4履约担保

### 11.4.1履约保函​

### 为保障项目运营期间服务质量与合规性，本项目设置履约保函。具体要求如下：​

### 保函金额：按照项目经营权出让总价款的5%核定，以最终成交价款为准。​

### 提交时限：经营权获得者须在《经营权协议》签订后15个工作日内，向武胜县综合行政执法局提交由国有商业银行或政策性银行开具的不可撤销见索即付保函，保函格式须经政府方审核确认。​

### 保函有效期：自开具之日起至项目经营期届满前30日止。经营期内若发生保函金额减少或有效期届满情况，经营权获得者须在10个工作日内补足金额或重新开具，否则视为违约。

### 赔付触发情形：当经营权获得者出现下列情形之一时，政府方可凭书面通知直接向银行索赔：​

### 未按协议环卫服务义务，经催告后30日内仍未整改的；因管理不当导致城市垃圾堆放，环卫工作不到位的，影响城市市容；违反价格监管规定，经县发改局处罚后仍未纠正的；垃圾处理不达标的；移交时未按约定完成技术资料、运营档案移交的；未结清移交前产生的水电费、税费等债务的。

### 11.4.2提前终止及补偿​

### 因政府原因导致协议提前终止，政府方须对经营权获得者进行适当补偿后，方可进行。具体补偿由政府方与经营权获得者协商而定：​​

### 因经营权获得者违约导致提前终止的，政府方有权全额扣除履约保函金额，用于弥补城市环境改善、临时运营等损失，不足部分可依法追偿。保函赔付资金须优先用于履行项目设施维护、债务清偿等法定义务。

# 第十二章  风险管控

### 12.1风险分配框架

### 根据风险最优分配原则、遵守风险与收益对等原则、风险有上限原则本项目风险分配情况如下：

表12-1风险分配一览表

| 风险类别 |  | 共担 | 政府 | 经营权获得者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治风险 | 运营权收回/违背 |  | √ |  |
|  | 政局不稳定 |  | √ |  |
|  | 公有化 |  | √ |  |
|  | 审批延误 |  | √ |  |
|  | 宏观经济变化 | √ |  |  |
|  | 行业相关规定变化 | √ |  |  |
|  | 法律体系及监督体系不完善 |  | √ |  |
|  | 区域规划变更 |  | √ |  |
|  | 项目前期决策 |  | √ |  |
| 融资风险 | 须经营权获得者各方共同完成的融资工具，如项目融资协议、项目融资结构等 |  |  | √ |
|  | 项目融资可获得性 |  |  | √ |
|  | 融资成本高 |  |  | √ |
| 运营风险 | 运营成本超支 |  |  | √ |
|  | 分包方违约 |  |  | √ |
|  | 维护成本高 |  |  | √ |
|  | 材料费、税收、市场需求上涨 | √ |  |  |
| 法律风险 | 合同文件冲突 | √ |  |  |
|  | 第三方延误/违约 |  |  | √ |
|  | 设施所有权 |  |  | √ |
|  | 经营权获得者破产 |  |  | √ |
| 宏观经济风险 | 通货膨胀 | √ |  |  |
|  | 利率变化 |  |  | √ |
|  | 不可抗力 | √ |  |  |

补充说明条款：​

1.经营权获得者破产处置方案​

当经营权获得者进入破产程序时，政府方有权依据《经营权协议》立即接管项目运营，启用运营期履约保函支付必要的维护费用及员工薪酬。破产管理人需优先将环卫服务经营收益用于清偿项目债务（如设施维修欠款、税费等），剩余资产按以下顺序分配：①补足环卫工作后续运营所需的费用；②按政府60%、其他债权人40%的比例分配剩余价值。​

2.风险共担比例说明​

对于标记为“共担”的风险，双方按以下原则确定承担比例：​

（1）政策类风险（如行业规定变化）：政府承担30%-50%，具体按影响程度协商；​

（2）市场类风险（如成本上涨）：经营者承担主要责任（60%-80%），政府适度分担以保障项目可持续；​

（3）不可抗力风险：损失均分，政府可通过延长经营期限、减免部分费用等非现金方式补偿。​

12.2政府方风险承担及防控措施

政府方承担的风险主要源自其行政职能与管理工作范畴，经营权获得者对此类风险的干预能力较弱。当风险发生并造成损失时，政府将依据相关约定给予经营权获得者合理补偿。例如，针对政府延迟支付风险，将在《经营权协议》中清晰界定政府的支付责任、期限以及违约处理细则。同时，在项目运营期间，经营权获得者需在保障项目贷款本息按时偿还的基础上，配合政府重大基础设施规划建设工作。​

为有效防控风险，政府将采取以下措施：​

（1）优化决策机制：建立科学、民主、规范的决策流程，引入专业咨询与评估，提升决策的科学性和准确性，降低因决策失误引发的风险。​

（2）强化部门协作：构建跨部门协同工作机制，明确各部门职责，加强沟通协调，提高行政效率，保障项目审批、政策落实等工作高效推进。​

（3）做好宣传引导：通过多种渠道开展项目宣传，向公众解读项目意义、规划及运营模式，争取公众理解与支持，减少项目推进过程中的阻力。​

（4）提升履约能力：增强政府部门履约意识，严格履行协议约定，树立良好政府形象；在选择经营权获得者时，注重考察其经营能力、信誉状况等。​

（5）加强监督管理：完善监管制度，明确监管主体与职责，加大对经营权获得者运营行为的监督力度，确保项目合法合规运营。

12.3经营权获得者风险承担及防控措施

经营权获得者承担的风险贯穿项目全生命周期，凭借其专业的运营管理能力和市场资源，可主动采取措施应对风险。在《经营权协议》中，将明确政府提供的融资协助事项以及对经营权获得者的融资进度要求；详细规定项目设施的维护标准、性能测试要求及恢复性维修责任；明确经营权获得者违约或提前终止协议的责任后果。​

经营权获得者可通过以下方式强化风险防控：​

（1）深入市场调研：在项目前期，全面开展市场调研，分析市场需求、竞争格局、发展趋势等，准确评估项目可行性与潜在风险。​

（2）科学规划融资：制定合理的融资方案，综合运用多种融资方式，优化融资结构，降低融资成本与风险，确保项目资金需求。​

（3）保持良好沟通：建立与政府的常态化沟通机制，及时汇报项目进展，就潜在风险与政府协商解决方案，争取政策支持。​

（4）加强协作管理：强化与第三方机构的合作，严格把控垃圾清运、垃圾分类、清洁标准、垃圾处理等环节，确保项目顺利实施。

（5）严格履行协议：秉持诚信经营原则，严格遵守《经营权协议》约定，保障项目运营质量和公众利益，避免因违约引发纠纷。

12.4双方合理共担风险承担及防控措施

对于政府和经营权获得者均难以独立控制的风险，双方将共同承担，并建立协同应对机制，降低风险损失。根据《经营权协议》，双方合理分担风险损失，共同推动项目恢复运营，同时可通过购买相关保险转移部分风险。具体防控措施如下：

（1）推进信息公开：及时、全面地公开项目信息，主动接受公众监督，定期向社会通报项目进展与风险应对情况，提升项目透明度和公信力。​

（2）关注政策动态：双方联合组建政策研究团队，密切关注行业政策法规变化，提前预判政策走向，在协议中明确政策变更风险的分担与补偿机制。​

（3）规范合同管理：邀请专业法律顾问参与合同起草与审查，确保合同条款严谨、明确，避免因合同漏洞引发纠纷。

（4）完善应急机制：共同制定风险应急预案，明确不可抗力等突发风险的应急响应流程、责任分工和资源调配方式，提高项目风险应对能力。

# 第十三章  政府承诺和保障

## 13.1履约保障

政府方应履行经营权协议有关政府方的责任和义务，确保经营权在整个经营期内合法有效，排除其他第三方对经营权造成的妨害。同时政府承担法律和政策调整等风险，保持政策的连续性和稳定性，无正当理由不得收回项目经营权，否则应承担相应的违约责任。

## 13.2其他政策保障

相关主管部门应依据各自法定职责，在本项目涉及的价格监管、财政管理、市政市容审批、国土规划、建设房管审核、税收征管、环境保护等事项中，为经营权获得者提供符合法律法规规定的政务服务和政策指导，支持其依法合规开展经营活动。​

若《经营权协议》在实际执行过程中因国家或地方政策性因素（如法律法规修订、行业标准调整等）导致项目收益出现重大偏离，可按以下原则进行调整：​

调整方案须符合《市政公共资源有偿使用收入管理办法》等规定，不得约定由财政资金直接补偿经营损失；​

调整方式限于非财政支出类措施，包括但不限于：在符合城市规划前提下优化环卫服务、适当延长经营期限（最长不超过原期限的20%）等；​

具体调整内容需报县财政局、发改局备案，确保不新增隐性债务。

# 第十四章 调整、变更等其他要求

14.1协议变更与延期

1.协议变更

当出现重大政策调整、法律法规变化、不可抗力等情况时，双方可协商对协议进行变更。变更内容应明确具体，包括但不限于项目建设内容、运营模式等方面的调整。

协议变更需经过双方充分协商，并以书面形式确认。变更后的协议应符合国家法律法规和政策要求，且不得损害公共利益和第三方权益。

2.协议延期

如因特殊情况需要延长项目合作期限，双方应在协议到期前一定时间内进行协商。延期申请需说明理由，并提供相关证明材料。

延期后的合作期限应根据项目实际情况合理确定，且不得超过法律法规规定的最长合作期限。同时，双方应重新评估项目的可行性和经济效益，确保项目的可持续发展。

14.2价格调整

1.调整触发条件

本项目遵循市场定价原则，价格调整以市场动态变化为依据，具体触发条件如下：​

成本显著波动：当项目运营核心成本在连续12个月内累计涨幅或跌幅对经营权获得者的运营成本与预期收益产生重大影响时，可启动价格调整。​

市场供需失衡：若区域环卫服务需求大幅下降，致使环卫收费率大幅降低；或环卫服务需求剧增，可对价格进行调整。

政策法规重大变更：当国家或地方出台税收政策、规划管理政策等法规，对项目运营成本或收益造成重大影响时，可对价格进行调整。

2.调整程序

具体流程如下：​

当触发调价条件时，经营权获得者需在事件发生后15个工作日内，自主开展市场调研与成本分析，向社会公布价格调整情况，详细说明触发调价的原因、成本变化数据（如有）、市场供需分析报告等支撑材料；政府方提出调价申请时，需附政策文件解读、市场调研等相关依据。​​

自主定价：经营权获得者基于市场实际情况，参考同区域、同类型市场价格走势，自主制定价格调整方案。在此过程中，可自行委托第三方评估机构提供专业意见，通过市场化方式保障价格调整符合行业规律与市场供需关系。​

14.3项目公司股权变更

本项目经营权获得者非项目主体新设法人，故不涉及项目公司股权变更。

14.4政府临时接管和征用

1.接管和征用条件

当本项目经营权获得者出现严重违约行为，影响公共利益和公共安全时；或者发生不可抗力等紧急情况，需要政府采取紧急措施保障项目的正常运行时，政府可实施临时接管和征用。

2.接管和征用程序

政府部门应向经营权获得者发出临时接管和征用通知，并说明理由和依据。经营权获得者应配合政府部门的工作，移交项目的管理权和经营权。

政府部门在临时接管和征用期间，应组织相关部门和专家对项目进行评估，制定整改方案，并督促经营权获得者进行整改。整改完成后，政府部门应及时将项目的管理权和经营权归还经营权获得者。

14.5项目移交或提前退出

1.项目移交

（1）移交范围

在移交日，项目公司应向武胜县人民政府或其指定机构完好、无偿移交。移交的范围通常包括：

①项目设施；

②与项目相关的其他权利；

③与项目设施相关的设备、机器、零部件、备品备件以及其他动产；

④项目实施相关人员；

⑤运营维护项目设施所要求的技术和技术信息；

⑥与项目设施有关的手册、图纸、文件和资料（书面文件和电子文档）；

⑦移交项目所需的其他文件。

（2）移交的条件和标准

①权利方面的条件和标准：项目设施及所涉及的任何资产不存在权利瑕疵，其尚未设置任何担保及其他第三人的权利。但在提前终止导致移交的情形下，如移交时尚有未清偿的项目贷款，就该未清偿贷款所设置的担保除外。

②技术方面的条件和标准：项目设施应符合双方约定的技术、安全和环保标准，并处于良好的运营状况。

（3）移交程序

①评估和测试

在项目移交前，通常需要对项目的资产状况进行评估并对项目状况能否达到合同约定的移交条件和标准进行测试。

经评估和测试，项目状况不符合约定的移交条件和标准的，政府方有权提取移交维修保函，并要求项目公司对项目设施进行相应的恢复性修理、更新重臵，以确保项目在移交时满足约定要求。

②移交手续办理

移交相关的资产过户和合同转让等手续由项目公司负责。

③移交费用（含税费）承担

移交相关费用的承担由项目公司负责。

（4）转让

①项目相关合同的转让

项目移交时，项目公司在项目运营阶段签订的一系列重要合同仍然需要继续履行，项目公司应在签署这些合同时即与相关合同方（如承包商或运营商）明确约定，在项目移交时同意项目公司将所涉合同转让给政府或政府指定的其他机构。

②技术转让

项目公司应在移交时将项目运营和维护所需要的所有技术，全部移交给政府或政府指定的其他机构，并确保政府或政府指定的其他机构不会因使用这些技术而遭受任何侵权索赔。如果有关技术为第三方所有，项目公司应在与第三方签署技术授权合同时即与第三方明确约定，同意项目公司在项目移交时将技术授权合同转让给政府或政府指定的其他机构。

如果这些技术的使用权在移交日前已期满，项目公司有义务协助政府取得这些技术的使用权。

（5）风险转移

在移交日前，由项目公司承担项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非该损失或损坏是由政府方的过错或违约所致。

在移交日及其后，由政府承担项目设施的全部或部分损失或损坏的风险。

（6）移交效力

自移交日起，项目公司在经营权协议项下的权利和义务即应终止，除协议另有规定及双方之间截止移交日发生且尚未支付的债务除外。

自移交日起，武胜县政府或其指定机构应接管项目设施的运营与维护及因经营权协议产生的但于协议终止后仍然有效的任何其他权利和义务。

2.提前终止补偿

（1）提前终止的情形

①双方协商一致提前终止

②法律变更或不可抗力导致提前终止

③实施机构违约导致提前终止

④经营权获得者违约导致提前终止

（2）提前终止的补偿方式

考虑到本项目涉及公共利益，为保证经营权获得者的持续稳定运行，建议在发生上述提前终止情形之一时，由实施机构采取支付提前终止补偿金的方式回购本项目的资产和经营权。

（3）提前终止补偿金的支付

针对不同情形下的提前终止，补偿金的计算亦有差异。

若是双方协商一致的提前终止，则具体回购比例及回购价款由双方届时协商确定。

（4）提前终止补偿金计算

非双方协商一致的提前终止，其终止补偿金的计算如下所示：表14-1提前终止补偿金计算

| 本协议提前终止之情形 | 终止补偿金 |
| --- | --- |
| 经营权获得者方违约 | 建设期终止：A1-B |
|  | 运营期终止：A2-B |
| 政府方违约 | 建设期终止：A1+B |
|  | 运营期终止：A2+B |
| 法律变更或政府行为导致的终止 | 建设期终止：A1*35%+B |
|  | 运营期终止：A2+B*35% |
| 不可抗力事件导致的终止 | 建设期终止：（A1-C-D）/2 |
|  | 运营期终止：（A2-C-D）/2 |

其中：

A1=建设期终止时经营权获得方的实际投资额，需经双方认可的第三方审计；

A2=运营期终止时本项目资产的账面价值，以第三方资产评估值为准；

B=项目终止时的违约金，相当于经营权获得者违约时对政府财政损失的补偿或政府方违约时对经营权获得者再投资风险的补偿；

C=发生不可抗力终止后，经营权获得者可获得的保险价值；

D=发生不可抗力终止后，因经营权获得者投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性建设费用缺额部分。

# 第十五章  经营期限届满后资产处置方式

# 经营期满前十二个月内，武胜县综合行政执法局或其指定机构与经营权获得者应按照《经营权协议》约定共同成立移交委员会，明确区分存量设施与新增设施的权利属性，分类别商定移交事宜：​

# 一、存量设施移交（原属政府所有）​

# 范围界定：指本项目出让时已纳入清单的清扫保洁服务区域作业权利、城乡342个垃圾堆放点及3420个垃圾桶（果皮箱）、城乡公厕管理负责服务范围内100座公厕、相关作业设施设备等，其所有权归政府所有。​

# 移交要求：经营权获得者应按移交委员会制定的标准（包括设施完好率、安全性能、附属资料完整性等），将存量设施无偿移交给县综合执法局或县政府指定部门。移交前须确保无产权纠纷。​

# 二、新增设施处理（经营者自建）​

# 范围界定：指经营期内经营者在政府规划许可范围内新增建设的环卫设施（需在建设前向项目实施机构备案，明确建设标准、位置及规模），其所有权归经营者所有。​

# 处理方式：​

# 优先回购：政府方对新增设施有继续使用需求的，由移交委员会委托第三方评估机构（双方共同选定）按经营期末重置成本扣减合理折旧后确定回购价格，在移交完成前30日内支付价款后取得所有权；​

# 自主处置：政府方无使用需求的，经营者可在经营期满后60日内自行拆除，拆除过程中须遵守城市管理规定并恢复场地原状，或经政府方同意后转让给其他合法主体（转让前须结清相关税费）。​

# 禁止性条款：新增设施未按规定备案的，视为违规建设，政府方有权要求经营者限期拆除并恢复原状，相关费用由经营者承担。​

# 第十六章  监管体系

## 16.1授权方式

武胜县综合行政执法局负责本项目实施及签署相关协议，通过与经营权获得者签署《经营权协议》，授予经营权获得者在合作期限内对本项目独家的运营管理的权利。

## 16.2监管主体

县级以上人民政府的各有关部门需依据自身职能，对城市资源经营主体在遵循法律、行政法规、行业标准、产品或服务技术规范，以及其他监管要求等方面，开展监督管理工作，并依法强化成本监督审查。

就本环卫服务经营权项目而言，根据各部门职能划分，主要监管主体包括县自然资源和规划局、县国资办、县审计局等。县自然资源和规划局负责从城市规划与市容管理层面，对环卫工作运营过程中的设置规范、外观风貌等进行监管，确保环卫运营符合城市整体规划与市容要求；县国资办针对项目中可能涉及国有资产的经营情况，如相关公用公共设施的管理等，履行国有资产监管职责，保障国有资产的保值增值；县审计局依法对项目运营过程中的财务收支、成本核算等进行审计监督，确保项目财务活动的合规性与透明度。各职能部门将严格按照既定职权范围，认真履行监督管理职能，全力保障环卫服务经营项目的规范、高效运营。

## 16.3监管对象

本项目监管对象主要包括经营权获得者及其涉及运营维护管理的单位等。

## 16.4监管方式

## 16.4.1履约监管

履约管理主要通过政府与经营权获得者之间的合同关系来实现，政府授权的实施机构是政府方履约管理的责任主体。武胜县综合行政执法局作为本项目实施机构，根据武胜县人民政府授权与经营权获得者签订《经营权协议》，并按照《经营权协议》的约定督促经营权获得者落实相关承诺。

履约监管的范围限于《经营权协议》约定的权利义务边界。对于《经营权协议》所有约定的情形，各方需遵从约定；对于《经营权协议》没有约定的情形，双方应遵循“平等友好”的原则协商解决，保证本项目各阶段如期履约。

## 16.4.2行政监管

（1）行业主管部门：县综合执法局作为行业主管部门，依据其职权对本项目的运营维护管理进行全过程的监督和管理。

（2）行业监管部门：县自然资源规划局、县发改局、县住建局、县国资办、县审计局等行业监管部门依据各自的职权分工，对运营各阶段实行监督管理（包括运营成本的监管）。

（3）其他监管部门：主要包括市场监管、税务等部门，对经营权获得者的日常经营活动进行监督管理。

## 16.4.3行政监督

本项目为公共基础设施项目，经营权获得者应重视社会公众的监督管理，建立公众监督机制，依法公开披露相关信息，打通与公众对话渠道，认真听取公众意见和建议，不断提高运营管理效率和质量。

附表一：营业收入估算表（单位：万元）

| 序号 | 项目名称 | 总收入 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目运营收入合计 | 104890.59 | 5228.20 | 5554.96 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 |
| 1 | 垃圾处理总收入 | 104890.59 | 5228.20 | 5554.96 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 |
| 1.1 | 镇街居民收费 | 20204.83 | 1007.09 | 1070.04 | 1132.98 | 1132.98 | 1132.98 | 1132.98 | 1132.98 | 1132.98 | 1132.98 |
|  | 户数 | 111200.00 | 111200.00 | 111200.00 | 111200.00 | 111200.00 | 111200.00 | 111200.00 | 111200.00 | 111200.00 | 111200.00 |
|  | 收费标准（元/月/户） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 收费率 | 80.00% | 80.00% | 85.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% |
|  | 销项税额 | 1212.29 | 60.43 | 64.20 | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 67.98 |
| 1.2 | 农村居民收费 | 18184.29 | 906.38 | 963.03 | 1019.68 | 1019.68 | 1019.68 | 1019.68 | 1019.68 | 1019.68 | 1019.68 |
|  | 户数 | 166800.00 | 166800.00 | 166800.00 | 166800.00 | 166800.00 | 166800.00 | 166800.00 | 166800.00 | 166800.00 | 166800.00 |
|  | 收费标准（元/月/户） | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|  | 收费率 | 80.00% | 80.00% | 85.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% |
|  | 销项税额 | 1091.04 | 54.38 | 57.78 | 61.18 | 61.18 | 61.18 | 61.18 | 61.18 | 61.18 | 61.18 |
| 1.3 | 工商户收费 | 8176.41 | 407.55 | 433.02 | 458.49 | 458.49 | 458.49 | 458.49 | 458.49 | 458.49 | 458.49 |
|  | 户数 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
|  | 收费标准（元/月/户） | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|  | 收费率 | 80% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
|  | 销项税额 | 490.59 | 24.45 | 25.98 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 |
| 1.4 | 规模化养殖户收费 | 3815.63 | 190.19 | 202.08 | 213.96 | 213.96 | 213.96 | 213.96 | 213.96 | 213.96 | 213.96 |
|  | 户数 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
|  | 收费标准（元/月/户） | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
|  | 收费率 | 90% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
|  | 销项税额 | 228.97 | 11.41 | 12.12 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 |
| 1.5 | 柑橘种植合作社垃圾处理收费 | 54509.43 | 2716.98 | 2886.79 | 3056.60 | 3056.60 | 3056.60 | 3056.60 | 3056.60 | 3056.60 | 3056.60 |
|  | 面积 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |
|  | 收费标准（元/月/亩） | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
|  | 收费率 | 80.00% | 80.00% | 85.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% |
|  | 销项税额 | 3270.57 | 163.02 | 173.21 | 183.40 | 183.40 | 183.40 | 183.40 | 183.40 | 183.40 | 183.40 |
| 二 | 增值税 | 4948.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 352.91 | 352.91 | 352.91 | 352.91 | 352.91 |
| 1 | 销项税 | 6293.46 | 313.68 | 333.29 | 352.91 | 352.91 | 352.91 | 352.91 | 352.91 | 352.91 | 352.91 |
| 2 | 进项税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 期初留抵税额 |  | 1345.38 | 1031.69 | 698.40 | 345.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末留抵税额 |  | 1031.69 | 698.40 | 345.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三 | 税金及附加 | 593.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 42.35 | 42.35 | 42.35 | 42.35 | 42.35 |
| 1 | 城市建设维护费 | 346.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 |
| 2 | 教育费附加 | 148.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 |
| 3 | 地方教育费附加 | 98.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 |
| 4 | 房产税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 序号 | 项目名称 | 总收入 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目运营收入合计 | 104890.59 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 |
| 1 | 垃圾处理总收入 | 104890.59 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 |
| 1.1 | 镇街居民收费 | 20204.83 | 1132.98 | 1132.98 | 1132.98 | 1132.98 | 1132.98 | 1132.98 | 1132.98 | 1132.98 | 1132.98 |
|  | 户数 | 111200.00 | 111200.00 | 111200.00 | 111200.00 | 111200.00 | 111200.00 | 111200.00 | 111200.00 | 111200.00 | 111200.00 |
|  | 收费标准（元/月/户） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 收费率 | 80.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% |
|  | 销项税额 | 1212.29 | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 67.98 |
| 1.2 | 农村居民收费 | 18184.29 | 1019.68 | 1019.68 | 1019.68 | 1019.68 | 1019.68 | 1019.68 | 1019.68 | 1019.68 | 1019.68 |
|  | 户数 | 166800.00 | 166800.00 | 166800.00 | 166800.00 | 166800.00 | 166800.00 | 166800.00 | 166800.00 | 166800.00 | 166800.00 |
|  | 收费标准（元/月/户） | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|  | 收费率 | 80.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% |
|  | 销项税额 | 1091.04 | 61.18 | 61.18 | 61.18 | 61.18 | 61.18 | 61.18 | 61.18 | 61.18 | 61.18 |
| 1.3 | 工商户收费 | 8176.41 | 458.49 | 458.49 | 458.49 | 458.49 | 458.49 | 458.49 | 458.49 | 458.49 | 458.49 |
|  | 户数 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
|  | 收费标准（元/月/户） | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|  | 收费率 | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
|  | 销项税额 | 490.59 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 |
| 1.4 | 规模化养殖户收费 | 3815.63 | 213.96 | 213.96 | 213.96 | 213.96 | 213.96 | 213.96 | 213.96 | 213.96 | 213.96 |
|  | 户数 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
|  | 收费标准（元/月/户） | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
|  | 收费率 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
|  | 销项税额 | 228.97 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 |
| 1.5 | 柑橘种植合作社垃圾处理收费 | 54509.43 | 3056.60 | 3056.60 | 3056.60 | 3056.60 | 3056.60 | 3056.60 | 3056.60 | 3056.60 | 3056.60 |
|  | 面积 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |
|  | 收费标准（元/月/亩） | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
|  | 收费率 | 80.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% |
|  | 销项税额 | 3270.57 | 183.40 | 183.40 | 183.40 | 183.40 | 183.40 | 183.40 | 183.40 | 183.40 | 183.40 |
| 二 | 增值税 | 4948.08 | 352.91 | 352.91 | 352.91 | 352.91 | 352.91 | 352.91 | 352.91 | 352.91 | 352.91 |
| 1 | 销项税 | 6293.46 | 352.91 | 352.91 | 352.91 | 352.91 | 352.91 | 352.91 | 352.91 | 352.91 | 352.91 |
| 2 | 进项税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 期初留抵税额 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末留抵税额 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三 | 税金及附加 | 593.79 | 42.35 | 42.35 | 42.35 | 42.35 | 42.35 | 42.35 | 42.35 | 42.35 | 42.35 |
| 1 | 城市建设维护费 | 346.32 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 |
| 2 | 教育费附加 | 148.48 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 |
| 3 | 地方教育费附加 | 98.99 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 |
| 4 | 房产税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表二：总成本费用估算表（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 合计 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产负荷 |  | 100.00% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 原辅材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 燃料及动力 | 8391.25 | 418.26 | 444.40 | 470.54 | 470.54 | 470.54 | 470.54 | 470.54 | 470.54 | 470.54 |
| 3 | 工资及福利费 | 37738.80 | 2096.60 | 2096.60 | 2096.60 | 2096.60 | 2096.60 | 2096.60 | 2096.60 | 2096.60 | 2096.60 |
| 4 | 维护费 | 343.08 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 |
| 5 | 营业费用 | 2097.74 | 104.56 | 111.10 | 117.63 | 117.63 | 117.63 | 117.63 | 117.63 | 117.63 | 117.63 |
| 7 | 经营成本 | 48570.87 | 2638.48 | 2671.16 | 2703.83 | 2703.83 | 2703.83 | 2703.83 | 2703.83 | 2703.83 | 2703.83 |
| 8 | 折旧费 | 2958.84 | 164.38 | 164.38 | 164.38 | 164.38 | 164.38 | 164.38 | 164.38 | 164.38 | 164.38 |
| 9 | 摊销费 | 15984.90 | 888.05 | 888.05 | 888.05 | 888.05 | 888.05 | 888.05 | 888.05 | 888.05 | 888.05 |
| 10 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 总成本费用 | 67514.61 | 3690.91 | 3723.59 | 3756.26 | 3756.26 | 3756.26 | 3756.26 | 3756.26 | 3756.26 | 3756.26 |
| 11.1 | 其中：固定成本 | 59123.36 | 3272.65 | 3279.19 | 3285.72 | 3285.72 | 3285.72 | 3285.72 | 3285.72 | 3285.72 | 3285.72 |
| 11.2 | 可变成本 | 8391.25 | 418.26 | 444.40 | 470.54 | 470.54 | 470.54 | 470.54 | 470.54 | 470.54 | 470.54 |

| 序号 | 项目 | 合计 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产负荷 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 原辅材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 燃料及动力 | 8391.25 | 470.54 | 470.54 | 470.54 | 470.54 | 470.54 | 470.54 | 470.54 | 470.54 | 470.54 |
| 3 | 工资及福利费 | 37738.80 | 2096.60 | 2096.60 | 2096.60 | 2096.60 | 2096.60 | 2096.60 | 2096.60 | 2096.60 | 2096.60 |
| 4 | 维护费 | 343.08 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 |
| 5 | 营业费用 | 2097.74 | 117.63 | 117.63 | 117.63 | 117.63 | 117.63 | 117.63 | 117.63 | 117.63 | 117.63 |
| 7 | 经营成本 | 48570.87 | 2703.83 | 2703.83 | 2703.83 | 2703.83 | 2703.83 | 2703.83 | 2703.83 | 2703.83 | 2703.83 |
| 8 | 折旧费 | 2958.84 | 164.38 | 164.38 | 164.38 | 164.38 | 164.38 | 164.38 | 164.38 | 164.38 | 164.38 |
| 9 | 摊销费 | 15984.90 | 888.05 | 888.05 | 888.05 | 888.05 | 888.05 | 888.05 | 888.05 | 888.05 | 888.05 |
| 10 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 总成本费用 | 67514.61 | 3756.26 | 3756.26 | 3756.26 | 3756.26 | 3756.26 | 3756.26 | 3756.26 | 3756.26 | 3756.26 |
| 11.1 | 其中：固定成本 | 59123.36 | 3285.72 | 3285.72 | 3285.72 | 3285.72 | 3285.72 | 3285.72 | 3285.72 | 3285.72 | 3285.72 |
| 11.2 | 可变成本 | 8391.25 | 470.54 | 470.54 | 470.54 | 470.54 | 470.54 | 470.54 | 470.54 | 470.54 | 470.54 |

附表三：财务现金流量估算表（全部投资）（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 | 112513.80 |  |  | 5541.88 | 5888.25 | 6234.62 | 6234.62 | 6234.62 | 6234.62 | 6234.62 | 6234.62 |
| 1.1 | 营业收入 | 104890.59 |  |  | 5228.20 | 5554.96 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 |
| 1.2 | 销项税 | 6293.46 |  |  | 313.68 | 333.29 | 352.91 | 352.91 | 352.91 | 352.91 | 352.91 | 352.91 |
| 1.3 | 回收固定资产余值 | 1329.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 回收无形资产 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 76162.46 | 11781.43 | 10268.16 | 2638.48 | 2671.16 | 2703.83 | 2712.26 | 3099.08 | 3099.08 | 3099.08 | 3099.08 |
| 2.1 | 建设投资 | 22049.59 | 11781.43 | 10268.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 经营成本 | 48570.87 |  |  | 2638.48 | 2671.16 | 2703.83 | 2703.83 | 2703.83 | 2703.83 | 2703.83 | 2703.83 |
| 4 | 进项税 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 增值税 | 4948.19 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.52 | 352.91 | 352.91 | 352.91 | 352.91 |
| 6 | 税金及附加 | 593.81 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 42.35 | 42.35 | 42.35 | 42.35 |
| 7 | 财务费用 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 所得税前净现金流量 | 36351.34 | -11781.43 | -10268.16 | 2903.40 | 3217.09 | 3530.79 | 3522.36 | 3135.54 | 3135.54 | 3135.54 | 3135.54 |
| 9 | 累计净现金流量 | 36351.34 | -11781.43 | -22049.59 | -19146.19 | -15929.09 | -12398.30 | -8875.94 | -5740.40 | -2604.87 | 530.67 | 3666.21 |
| 10 | 调整所得税 | 9195.58 |  |  | 384.32 | 457.84 | 531.36 | 531.14 | 520.78 | 520.78 | 520.78 | 520.78 |
| 11 | 所得税后净现金流量 | 27155.76 | -11781.43 | -10268.16 | 2519.08 | 2759.25 | 2999.43 | 2991.22 | 2614.76 | 2614.76 | 2614.76 | 2614.76 |
| 12 | 所得税后累计净现金流量 | 27155.76 | -11781.43 | -22049.59 | -19530.51 | -16771.25 | -13771.82 | -10780.60 | -8165.84 | -5551.09 | -2936.33 | -321.57 |

| 序号 | 项目 | 合计 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 | 112513.80 | 6234.62 | 6234.62 | 6234.62 |  | 6234.62 |  | 6234.62 | 6234.62 | 6234.62 |  | 6234.62 |  | 6234.62 | 7564.37 |
| 1.1 | 营业收入 | 104890.59 | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 |  | 5881.71 |  | 5881.71 | 5881.71 | 5881.71 |  | 5881.71 |  | 5881.71 | 5881.71 |
| 1.2 | 销项税 | 6293.46 | 352.91 | 352.91 | 352.91 |  | 352.91 |  | 352.91 | 352.91 | 352.91 |  | 352.91 |  | 352.91 | 352.91 |
| 1.3 | 回收固定资产余值 | 1329.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1329.75 |
| 1.4 | 回收无形资产 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2 | 现金流出 | 76162.46 | 3099.08 | 3099.08 | 3099.08 |  | 3099.08 |  | 3099.08 | 3099.08 | 3099.08 |  | 3099.08 |  | 3099.08 | 3099.08 |
| 2.1 | 建设投资 | 22049.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 经营成本 | 48570.87 | 2703.83 | 2703.83 | 2703.83 |  | 2703.83 |  | 2703.83 | 2703.83 | 2703.83 |  | 2703.83 |  | 2703.83 | 2703.83 |
| 4 | 进项税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 增值税 | 4948.19 | 352.91 | 352.91 | 352.91 |  | 352.91 |  | 352.91 | 352.91 | 352.91 |  | 352.91 |  | 352.91 | 352.91 |
| 6 | 税金及附加 | 593.81 | 42.35 | 42.35 | 42.35 |  | 42.35 |  | 42.35 | 42.35 | 42.35 |  | 42.35 |  | 42.35 | 42.35 |
| 7 | 财务费用 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 所得税前净现金流量 | 36351.34 | 3135.54 | 3135.54 | 3135.54 |  | 3135.54 |  | 3135.54 | 3135.54 | 3135.54 |  | 3135.54 |  | 3135.54 | 4465.29 |
| 9 | 累计净现金流量 | 36351.34 | 6801.75 | 9937.28 | 13072.82 |  | 16208.36 |  | 19343.90 | 22479.44 | 25614.97 |  | 28750.51 |  | 31886.05 | 36351.34 |
| 10 | 调整所得税 | 9195.58 | 520.78 | 520.78 | 520.78 |  | 520.78 |  | 520.78 | 520.78 | 520.78 |  | 520.78 |  | 520.78 | 520.78 |
| 11 | 所得税后净现金流量 | 27155.76 | 2614.76 | 2614.76 | 2614.76 |  | 2614.76 |  | 2614.76 | 2614.76 | 2614.76 |  | 2614.76 |  | 2614.76 | 3944.51 |
| 12 | 所得税后累计净现金流量 | 2293.19 | 4907.94 | 7522.70 | 10137.46 |  | 12752.22 |  | 15366.98 | 17981.73 | 20596.49 |  | 23211.25 |  | 27155.76 | 2293.19 |
| 折现率(Ic) |  |  |  |  |  | 税前 |  | 5.00% |  |  |  | 税后 |  | 5.00% |  |  |
| 财务净现值(NPV) |  |  |  |  |  |  |  | 13677.63 |  |  |  |  |  | 8309.54 |  |  |
| 财务内部收益率(IRR) |  |  |  |  |  |  |  | 11.89% |  |  |  |  |  | 9.40% |  |  |
| 投资回收期（静态） |  |  |  |  |  |  |  | 8.83 |  |  |  |  |  | 10.12 |  |  |
| 投资回收期（动态） |  |  |  |  |  |  |  | 11.87 |  |  |  |  |  | 14.41 |  |  |